SummerBooking

Piano di refactoring e migrazione a .NET

Scelte tecniche, processo di documentazione e roadmap operativa

Documento di lavoro

# 1. Scopo del documento

Questo documento definisce le scelte tecniche e il processo operativo per la riscrittura della piattaforma SummerBooking dall'attuale stack verso .NET 10 / C#, con un percorso strutturato che parte dalla documentazione dell'esistente, passa per la ridefinizione del modello di dominio e del modello dati, e arriva allo sviluppo incrementale per feature con test e migrazione dei dati.

Il documento è organizzato in tre parti: scelte tecniche (architettura e stack), processo (fasi operative in sequenza) e temi trasversali (punti da stabilire, note operative e regole di gestione durante il refactoring).

# 2. Scelte tecniche

## 2.1 Stack di riferimento

- Runtime e linguaggio: .NET 10 con C#.

- Architettura: layered (a livelli), con separazione tra Controller, Service/Helper e Models. I controller espongono le API e restano sottili; la logica di business risiede nei service e negli helper; i models rappresentano entità e DTO.

- Accesso ai dati: Entity Framework Core come ORM.

- Database: PostgreSQL.

- Dati semi-strutturati: uso di colonne JSON in database per dati di configurazione (es. configurazione dello stabilimento), sfruttando il supporto nativo JSONB di PostgreSQL.

- Documentazione API: OpenAPI con Swagger e Scalar, usata anche come strumento di test manuale delle API.

## 2.2 Classificazione delle feature

Le funzionalità della piattaforma vengono censite e classificate in due categorie, che determinano priorità e possibilità di parallelizzazione dello sviluppo:

| Categoria | Esempi | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Feature di base | Prenotazioni, magazzino, ricevute, … | Indispensabili per l'operatività dello stabilimento; bloccanti per il rilascio |
| Feature accessorie | Integrazione Fiskaly, … | Aggiungono valore ma non bloccano il flusso principale; sviluppabili in parallelo |

La lista completa delle feature, con la relativa classificazione, sarà consolidata nella fase di documentazione (§3) e mantenuta aggiornata come elenco di riferimento per la roadmap.

# 3. Fase 1 – Documentazione dell'esistente

## 3.1 Specifiche per feature (file MD)

Per ogni feature viene prodotto un file Markdown dedicato, scritto con il supporto dell'IA, contenente l'attuale logica di business con i nomi di dominio in uso. L'IA effettua l'investigazione leggendo direttamente:

- il codice sorgente esistente;

- un database con alcuni dati reali/di esempio, per verificare come le strutture vengono effettivamente popolate e usate.

In parallelo vengono prodotti più file MD dedicati alla struttura del database (tabelle, relazioni, vincoli, convenzioni).

I job vanno scorporati: i processi schedulati/batch vengono documentati separatamente rispetto alle feature, in modo da renderne esplicite le responsabilità e le dipendenze.

## 3.2 Revisione a più passate

Ogni documento generato viene sottoposto a revisione a più passate, da parte di più persone, con una passata a persona. Ogni revisore legge il documento per intero, corregge imprecisioni e segnala punti dubbi; il documento si considera consolidato solo al termine di tutte le passate previste.

## 3.3 Documento di dominio (glossario)

Dagli MD appena generati si procede come segue:

- Estrapolare tutti i termini che possono essere di dominio (es. customers, additional item, package, …).

- Creare una tabella a quattro colonne che costituisce il documento di dominio.

Struttura della tabella (con righe di esempio):

| Termine attuale | Nome entità di dominio | Definizione | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| package | (da definire) | Insieme di elementi/servizi venduti come unità nella prenotazione | Verificare sovrapposizione con “bundle” |
| additional item | (da definire) | Elemento aggiuntivo associato a una prenotazione (es. lettino extra) |  |
| customer | (da definire) | Soggetto intestatario della prenotazione | Distinguere da “guest” se presente |

La colonna 2 viene compilata durante il lavoro di definizione del dominio: per ogni termine attuale si sceglie il nome ufficiale dell'entità di dominio, che diventerà il riferimento unico per modello dati, codice e documentazione.

# 4. Fase 2 – Progettazione del nuovo sistema

## 4.1 Nuovo modello di dati (punto chiave – più importante)

Scrittura in file MD del nuovo modello di dati. È uno dei due punti chiave del progetto: qui si prendono le decisioni strutturali (entità, relazioni, chiavi, normalizzazione, uso del JSON, naming coerente con il documento di dominio). Le scelte vanno motivate nel documento stesso, in modo che le passate di revisione possano valutarle nel merito.

## 4.2 Nuova logica di business e cambiamenti (punto chiave)

Scrittura in file MD della nuova logica di business e dei cambiamenti rispetto all'attuale. Anche questo è un punto chiave: partendo dagli MD dell'esistente, si decide cosa mantenere, cosa semplificare e cosa ridisegnare, documentando esplicitamente le differenze rispetto al comportamento attuale.

Nota organizzativa: l'organizzazione dei dati e della logica ruota attorno al bookingNumber (e non al booking id tecnico), che diventa la chiave di riferimento funzionale per le prenotazioni.

# 5. Fase 3 – Database e migrazione dati

## 5.1 Creazione del database

- Creazione del database PostgreSQL secondo il nuovo modello di dati (via EF Core migrations).

- Import di dati per i test, per poter validare da subito le query e i comportamenti.

- Definizione delle strutture JSON in DB per i dati di configurazione (es. configurazione stabilimento).

## 5.2 Migrazione dei dati

- Scrittura del codice di migrazione: una utility dedicata, sviluppata con il supporto dell'IA, che trasforma i dati dal vecchio schema al nuovo.

- Test dell'import su un database di prova, con verifica di completezza e integrità dei dati migrati.

- Import dei dati di test nel database di sviluppo, che diventa la base dati di lavoro per lo sviluppo delle feature.

La migrazione definitiva verso produzione viene rieseguita al termine del progetto (§7), riutilizzando la stessa utility ormai collaudata.

# 6. Fase 4 – Sviluppo iterativo per feature

Per ogni feature si segue il ciclo seguente:

- Backend: scrittura di controller, service e componenti correlati secondo la logica di business descritta nei file MD (prima bozza generata dall'IA, poi revisione umana), adattata al nuovo modello dati.

- Test API: verifica della feature tramite Swagger (o Scalar).

- Frontend: sviluppo dell'interfaccia. Nel frattempo può partire lo sviluppo backend di un'altra feature, se quella “attuale” non è di base (le feature di base restano prioritarie e non vengono messe in coda).

- Test integrato front + back della feature.

- Integration test automatizzati a copertura della feature.

Il ciclo si ripete feature per feature, partendo dalle feature di base.

# 7. Fase 5 – Test generale e go-live

- Test generale: verifica end-to-end dell'intero sistema con i dati migrati nel DB di sviluppo.

- Migrazione dati definitiva: riesecuzione della migrazione sui dati aggiornati, in vista del passaggio in produzione.

# 8. Organizzazione e ruoli

Prima dell'avvio operativo va definito chi sono gli sviluppatori frontend, backend e gli altri ruoli coinvolti:

| Ruolo | Responsabilità principali | Persona/e |
| --- | --- | --- |
| Sviluppatore/i backend | API, servizi, modello dati, migrazione | (da assegnare) |
| Sviluppatore/i frontend | Interfacce utente, integrazione con le API | (da assegnare) |
| Revisori documentazione | Passate di revisione degli MD (una passata a persona) | (da assegnare) |
| Responsabile dati/migrazione | Utility di migrazione, verifica integrità dati | (da assegnare) |
| Altri ruoli (QA, DevOps, PM, …) | Test, pipeline, ambienti, coordinamento | (da definire) |

# 9. Punti da stabilire

I seguenti aspetti tecnici vanno decisi prima o durante le prime fasi del progetto:

- Logging strutturato: scelta della libreria (es. Serilog), del formato/destinazione dei log e quantità.

- Tracing: strumenti e standard per il tracciamento distribuito (es. OpenTelemetry).

- Ambienti: definizione di dev / stage / prod, con relative configurazioni e basi dati.

- Pipeline: CI/CD per build, test e deploy nei vari ambienti.

# 10. Note e temi trasversali

- Gestione template: email, WhatsApp e altri canali; centralizzare i template e la loro manutenzione.

- Lingua: gestione della localizzazione dei contenuti e dei messaggi.

- File: sicurezza, ordinamento e archiviazione dei file gestiti dal sistema.

- Sicurezza: autenticazione, autorizzazione e protezione dei dati (tema da presidiare in tutte le fasi).

- Standard di codifica: da formalizzare in un file MD dedicato, vincolante per il codice generato dall'IA e per quello scritto a mano.

- Documentazione API: mantenuta con Scalar/Swagger come parte integrante del rilascio di ogni feature.

# 11. Regole durante il refactoring

Quando si parte con il refactoring, lo sviluppo sul sistema attuale viene fermato. Sono ammessi esclusivamente bug fix, che dovranno essere documentati in un file dedicato (o più file): ogni fix registrato dovrà poi essere valutato e riportato, dove pertinente, nel nuovo sistema, per evitare che correzioni fatte sul vecchio codice vadano perse nella riscrittura.

# 12. Sintesi della sequenza operativa

- Documentazione dell'esistente: MD per feature (logica di business attuale) + MD struttura DB, con job scorporati; revisione a più passate.

- Documento di dominio: estrazione dei termini e compilazione della tabella a quattro colonne.

- Nuovo modello di dati (MD) – punto chiave.

- Nuova logica di business e cambiamenti (MD) – punto chiave.

- Creazione DB + import dati di test; definizione JSON di configurazione.

- Migrazione dati: utility, test su DB di prova, import in DB di sviluppo.

- Sviluppo per feature: backend → test Swagger/Scalar → frontend → test front+back → integration test.

- Test generale del sistema.

- Migrazione dati definitiva e go-live.